Vergadering sprint 2

* Sprint onderschat
* Ziektes in het begin van de sprint
* Onderling beter communiceren
* Productie heeft goed gedraait

Afspraken sprint 3

* Minimaal 2 personen die definition of done maken
* Test documentatie beter bijhouden
* Beter scrumboard accuraat houden
* Optie peer-programming open houden
* User stories pokeren en Taken pokeren
* Project leider houd burn down chart bij
* Voor volgende sprint een goede sprint review schrijven
* Implementeren van programma componenten moet sneller gebeuren